## Slide 1: Renovace wc
Účastníci třídy M2.A pod supervizí MKC Praha

## Slide 2: Program na renovaci WC
Současný stav je odstrašující: zdevastované zdi kabinky, zdi pomalované graffiti, nehygienické podmínky, žádné sokromí

## Slide 3: Současný stav nedovoluje žákům školy WC používat z následujících důvodů
Nezajišťují soukromí
Špatný stav WC
Nehygienické

## Slide 4: Navrhované kroky ke zlepšení
V prvním kroku proběhne rekonstrukce WC v I. patře budovy teoretické výuky
Supervize studentů maturitních oborů nad dodržováním čistoty a zamezení vandalismu
Po ověření systému rekonstrukce a navazující udržitelnosti čistoty a rekonstruovaného stavu v druhém kroku provést postupně rekonstrukci WC ve II. a III. patře.

## Slide 5: Náš cíl
Zajištění podmínek pro hygienické a soukromé vykonání potřeby
Prokázání udržitelnosti pořádku ve společných prostorách školy

## Slide 6: Postup
Získat souhlas s projektem rekonstrukce WC od vedení školy: AŘP-SŠT Zelený pruh, Praha 4
Získat finanční podporu projektu z fondů AŘP-SŠT Zelený pruh, Praha 4
Získat potřebný materiál ze zásob odborného výcviku AŘP-SŠT Zelený pruh, Praha 4
Získat uvolnění žáků učebního oboru zedník pro rekonstrukci WC v rámci projektu

## Slide 7: Zjištění povolení ze strany ředitelství AŘP-SŠT Zelený Pruh, Praha 4
Po schválení projektu vedením školy kontaktování mistrů odborného výcviku oborů zedník, malíř-lakýrník, instalatér.
Po souhlasu z vedení začneme získávat potřebný materiál a finance
Práci si zajistíme po domluvě s mistry odborných výcviků oborů: Malíř, Lakýrník, Zedník a Instalatér
Písemné předložení projektu statutární zástupkyni ředitele školy.
Osobní projednání projektu se statutární zástupkyní ředitele školy.

## Slide 8: Finance
Přibližný odhad financí je 6000kč
Štuk 1000 kč
Brava - bílá 1500 kč
Nové wc 2000 kč
Práce bude zajištěna pomocí domluvy s mistry odborného výcviku

## Slide 9: Odhadovaný vzhled
Stěny by byly natřeny na bílo
Nová záchodová mísa
Stojan na toaletní papír
Zámek na dveře (pro zajištění soukromí)

## Slide 10: tokto by mohlo vypadat wc po rekonstrukci

## Slide 11: Přibližná doba rekonstrukce
Odhadovaná doba je zhruba 1 měsíc

## Slide 12: Dodavatelé matreriáu
Dodavatel materiálu: odborné praxe školy AŘP-SŠT Zelený pruh, Praha 4

## Slide 13: Konkrétní realizace

## Slide 14: Kroky
Předneseme návrh vedení školy
Po souhlasu zajistíme materiál
Dohodneme si zajištění práce s mistry odborného výcviku
Dohodnutí společného času pro výpomoc žákům OV
Dokončení renovace

## Slide 15: Postup vlastní renovace
Postup bude probíhat na 2 fáze
Příprava
realizace

## Slide 16: fáze
odbourání původní instalace
montáž zátek technických odporů

## Slide 17: 2. fáze
Odstranění poškozených částí instalace a opotřebených povrchů (včetně původního lepidla)
nanesení penetrace
nanesení štuku
rozhlazení štuku do roviny pomocí vody a hladítka
nanesení malířské penetrace
vymalování
úklid a instalace wc

## Slide 18: Přibližné ceny materiálu
Dveře: 1500 – 2000 kč
Barva: 7,5kg 1500 kč
Penetrace: 5kg 200 kč
Štuk: 1000 kč
Stojan na toaletní papír: 1290 kč
Toaletní mísa: 2000 Kč

## Slide 19: Dokončení renovace
Poděkování vedení školy a MKC za podporu a spoluúčast na rekonstrukci

## Slide 20: Děkuji za pozornost
#MKC #AŘP-SŠT #Zelený Pruh #Facebook #Instagram #Twitter